Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, el proyecto TacticSphere presenta un avance significativo y alineado con los objetivos iniciales. Se han completado las fases de Inicio, Análisis, Diseño y gran parte de Implementación, permitiendo alcanzar la mayoría de los objetivos específicos definidos al inicio del proyecto. ### Actividades realizadas - Definición del problema, alcance y objetivos del MVP. - Elaboración del Acta de Kick-Off y Plan de Proyecto. - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. - Elaboración del documento de Especificación de Requerimientos (ERS). - Diseño de la arquitectura general del sistema (frontend, backend, base de datos). - Construcción del modelo entidad–relación (ERD) y diagramas UML. - Implementación del backend en FastAPI, incluyendo autenticación, roles, auditoría y CRUD principales. - Implementación del frontend en Angular, incluyendo módulos de empresas, empleados, encuestas y dashboards. - Integración completa entre frontend y backend. - Desarrollo de dashboards con ECharts y exportaciones a PDF/Excel. - Inicio del proceso de pruebas: funcionales, integrales y de usabilidad. ### Cumplimiento de objetivos específicos - Diagnóstico del nivel de madurez tecnológica mediante un instrumento centralizado. - Implementación del cuestionario Likert 1–5 por pilares. - Construcción de dashboards ejecutivos (KPI global, comparativas, radar). - Generación de reportes exportables. - Gestión multiempresa y roles con aislamiento de datos. ### Ajustes realizados - No fue necesario modificar los objetivos principales, pero sí se ajustaron ciertos alcances técnicos para priorizar el MVP. - Se descartó temporalmente la integración con IA o modelos predictivos, dejándolos para futuras iteraciones. - Se simplificó la lógica de recomendaciones para asegurar estabilidad del MVP. |
| --- | --- |
| Objetivos | ### Objetivo General Desarrollar un sistema web que permita diagnosticar la madurez tecnológica de empresas mediante encuestas estructuradas, cálculo automático de puntajes y dashboards ejecutivos. ### Objetivos Específicos - Implementar un modelo de madurez basado en 4 pilares tecnológicos. - Construir un cuestionario de 40 preguntas en escala Likert 1–5. - Desarrollar un módulo de encuestas para empleados y departamentos. - Implementar dashboards ejecutivos con cálculo de métricas y visualizaciones. - Permitir la exportación de resultados en formatos PDF, Excel y CSV. - Asegurar control de acceso con roles y multiempresa. |
| Metodología | Se utiliza la Metodología de Desarrollo en Cascada Tradicional, que estructura el avance en fases secuenciales: - Inicio y planificación - Análisis - Diseño - Implementación - Pruebas e integración - Documentación y entrega Esta metodología se mantuvo sin cambios, ya que se ajusta al contexto académico y facilita la trazabilidad de avances y entregables. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias generadas hasta hoy son: - Acta de Kick-Off y Plan de Proyecto. - Documento ERS con RF y RNF. - Diagramas UML y ERD. - Backend operativo con autenticación JWT, CRUD, cálculo de puntajes y auditoría. - Frontend funcional con encuestas, dashboards y exportaciones. - Integración completa API ↔ Angular. - Capturas de dashboards, flujos de encuestas y reportes. - Pruebas de flujo completo (empresa → encuesta → análisis → exportación). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. ### Factores que facilitaron - Conocimientos previos en Python, Angular y SQL. - Distribución clara de tareas entre el equipo. - Documentación extensa de FastAPI, Angular y ECharts. - Un modelo de madurez bien definido desde el inicio. - Planificación con fases claras (metodología en cascada). ### Factores que dificultaron - Complejidad del modelo de datos y relaciones. - Problemas de reactividad en algunos componentes de Angular. - Diferencias entre SQLite y MySQL en migraciones. - Ajustes necesarios al integrar dashboards y exportación a PDF. ### Acciones tomadas para resolver dificultades - Revisión y ajuste del modelado de entidades. - Sesiones de depuración conjunta en equipo. - Configuración específica de migraciones y adaptaciones SQL. - Optimización de consultas y pruebas con datos simulados.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. ### Ajustes realizados - Se redujo el alcance de recomendaciones automáticas para centrarse en cálculos e indicadores. - Se eliminaron funciones avanzadas de IA o análisis predictivo debido a tiempo limitado. - Se simplificaron algunos flujos de frontend (por ejemplo, formularios más compactos). ### Justificación - El MVP debía ser estable, funcional y presentable. - Las funciones avanzadas requerían más tiempo de investigación y pruebas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. ### Actividades retrasadas - Pruebas automatizadas (unitarias y E2E) avanzaron más lento de lo previsto. - Redacción de documentación final (manual técnico y manual de usuario) aún en proceso. ### Motivos del retraso - Complejidad de la primera integración entre frontend y backend. - Re-trabajos necesarios en dashboards y lógica de exportación. - Carga académica de otras asignaturas. ### Estrategias para avanzar - Reasignación de tareas entre integrantes del equipo. - Establecer sesiones específicas para documentación. - Enfocar prioridad en pruebas críticas antes que en pruebas complementarias. - Uso de plantillas y herramientas de apoyo para acelerar la documentación.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.