Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | TacticSphere |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas, Gestión de Proyectos TI |
| Competencias | -Desarrollo e implementación de aplicaciones web. -Diseño de arquitectura tecnológica y bases de datos. -Recolección, análisis y visualización de datos. -Gestión de proyectos tecnológicas y resolución de problemas. -Aplicación de metodologías de ingeniería y buenas prácticas de desarrollo. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El Proyecto APT TacticSphere buscó solucionar la falta de herramientas accesibles y modernas para medir la madurez tecnológica de las empresas, un proceso que hoy es clave en la industria TI para orientar decisiones estratégicas, inversiones tecnológicas y procesos de transformación digital. ### ¿Por qué es relevante para la carrera? En el campo laboral de la Ingeniería en Informática, los profesionales deben diagnosticar, medir y mejorar procesos tecnológicos. Contar con un sistema que capture datos, los procese y los traduzca en indicadores accionables es fundamental para empresas que necesitan evaluar su nivel digital o justificar inversiones tecnológicas. ### Contexto y ubicación del proyecto El proyecto se situó en el contexto nacional (Chile), donde empresas pequeñas y medianas suelen carecer de herramientas para evaluar su madurez tecnológica. La plataforma fue diseñada para ser utilizada en distintas organizaciones que buscan modernizar procesos, mejorar decisiones y generar métricas reales sobre su avance digital. ### ¿A quiénes impacta esta situación? - Empresas que requieren diagnósticos tecnológicos. - Consultores TI que necesitan evaluar organizaciones. - Equipos directivos y gerentes generales que requieren dashboards claros. - Empleados que participan en evaluaciones individuales sobre su percepción tecnológica. ### Aporte de valor del Proyecto APT El proyecto entrega un sistema funcional, capaz de: - Gestionar empresas, empleados, pilares y preguntas. - Aplicar encuestas de madurez tecnológica. - Calcular puntajes por pilar y promedio general. - Generar dashboards interactivos y exportables. - Registrar auditorías para trazabilidad. Este aporte tiene valor tanto real (solución aplicable a consultorías internas) como simulado (implementación completa de un flujo profesional) |
| 2. Objetivos | ### Objetivo General Desarrollar una plataforma web que permita evaluar la madurez tecnológica de empresas mediante encuestas estructuradas y dashboards analíticos, facilitando la toma de decisiones estratégicas. ### Objetivos Específicos - Diseñar un modelo de datos que represente empresas, pilares, preguntas, empleados y respuestas. - Construir una API REST que permita gestionar usuarios y ejecutar el proceso completo de encuestas. - Crear un frontend en Angular para administrar información y visualizar resultados. - Implementar dashboards interactivos que muestren KPIs, comparaciones y semáforos. - Agregar exportaciones en PDF, Excel, CSV y JSON para uso de consultores. - Integrar autenticación segura basada en JWT con control por roles. |
| 3. Metodología | El Proyecto APT TacticSphere se desarrolló aplicando la Metodología de Desarrollo en Cascada Tradicional, un enfoque secuencial que permite avanzar por fases claramente definidas, donde cada una depende del cierre exitoso de la anterior. Este método fue pertinente para el proyecto debido a que el desarrollo debía cumplirse dentro de un periodo académico finito, con entregables progresivos y controlados, y con una estructura que facilitara la documentación detallada del proceso. La aplicación del modelo en cascada permitió mantener un orden lógico, asegurar la trazabilidad de los avances, y garantizar que cada componente del sistema estuviera bien definido antes de pasar a su construcción. |
| 4. Desarrollo | ## Descripción de las etapas o actividades El proyecto TacticSphere avanzó siguiendo el modelo en cascada y se desarrolló en las siguientes actividades: - Inicio y planificación: Definición del alcance, objetivos y preparación del acta de inicio. - Análisis: Levantamiento de requerimientos, identificación de actores y elaboración del documento ERS. - Diseño: Creación del modelo entidad–relación, diagramas UML y definición de la arquitectura del sistema. - Implementación: Desarrollo del backend en FastAPI, base de datos MySQL y frontend en Angular. Construcción del módulo de encuestas, dashboards y exportaciones. - Pruebas: Validación de flujos completos, pruebas de endpoints y corrección de errores. - Documentación y entrega: Elaboración de manuales y preparación de la demo final. ## Dificultades y facilitadores ### Facilitadores - Conocimientos previos en Angular y Python. - Documentación clara de los frameworks utilizados. - Organización del trabajo en fases bien definidas. ### Dificultades - Complejidad del modelo de datos. - Problemas de reactividad en Angular. - Exportación de gráficos a PDF. - Diferencias entre SQLite y MySQL en migraciones. ## Ajustes realizados - Reestructuración de algunas relaciones del modelo de datos. - Ajustes en componentes del frontend para mejorar reactividad. - Correcciones en el proceso de exportación a PDF y Excel. - Reorganización de prioridades para completar primero las funciones principales. |
| 5. Evidencias | Se adjuntaron o se pueden adjuntar como evidencia: - Diagramas ERD y diagramas de clases. - Capturas de la interfaz del sistema TacticSphere. - Código fuente del backend en FastAPI y frontend en Angular. - Reportes exportados en PDF y Excel. - Manual de usuario o video demostrativo. - Dashboard con KPIs, radar de pilares, barras y heatmap. Estas evidencias permiten visualizar el funcionamiento completo del sistema y su arquitectura. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | ### Aporte del Proyecto a mis Intereses Profesionales El desarrollo de TacticSphere permitió profundizar en áreas clave de mi desarrollo profesional: - Arquitectura moderna de sistemas. - Desarrollo full-stack (API + Frontend). - Visualización avanzada de datos. - Seguridad y autenticación. - Modelos de madurez tecnológica. El proyecto reforzó mis intereses iniciales en desarrollo de software, análisis de datos y soluciones tecnológicas para empresas, confirmando que son áreas donde deseo seguir especializándome. ### Proyecciones Laborales Después de este proyecto, me interesa: - Trabajar en desarrollo backend o full-stack. - Participar en proyectos de analítica y dashboards empresariales. - Desarrollar soluciones de transformación digital para organizaciones. - Seguir perfeccionándome en FastAPI, Angular y machine learning aplicado a consultorías. La plataforma desarrollada podría evolucionar hacia un producto real para consultoras o empresas que busquen medir su madurez digital. |