Informe TacticSphere

## Proyecto: TacticSphere

Fecha: 23 de octubre de 2025
Equipo: Vicente Fernández, Samanta Navarro y Amaro Veas

Periodo de desarrollo: 22 de agosto – 5 de diciembre (16 semanas)

Duración total estimada: 720 horas hombre

## 1. Problemática

Muchas empresas, especialmente PyMEs pero también organizaciones grandes, tienen dificultades para avanzar en su transformación digital. Las principales brechas detectadas son:

- No cuentan con un diagnóstico objetivo y medible de su nivel de madurez tecnológica.

- Las decisiones se toman por intuición y experiencia, más que por datos.

- Las herramientas disponibles suelen ser genéricas, no adaptadas al tamaño, rubro o realidad interna de la empresa.

- Esta falta de diagnóstico y priorización impacta su competitividad, eficiencia operativa y capacidad de innovar.

En este contexto, surge la necesidad de una solución que evalúe rápida y estructuradamente el nivel de madurez tecnológica de la empresa (por pilar, por área y a nivel global), y que además entregue recomendaciones concretas para la toma de decisiones estratégicas.

## 2. Solución

La solución propuesta es TacticSphere, una consultora de transformación digital apoyada en una plataforma web que:

- Aplica un modelo de madurez tecnológica basado en cuatro pilares (Infraestructura & Cloud, Big Data & Analytics, Business Intelligence e Inteligencia Artificial), alineado a ITIL 4.

- Evalúa la empresa mediante un cuestionario estructurado de 40 preguntas en escala Likert 1–5 (10 por pilar).

- Calcula automáticamente:

  - Puntaje por pregunta

  - Puntaje promedio por pilar

  - Puntaje global de madurez

- Representa los resultados mediante:

  - Semáforos (1–2 rojo, 3 amarillo, 4–5 verde)

  - Dashboards ejecutivos (KPI global, gráfico radar por pilar, brechas y fortalezas)

- Genera recomendaciones automáticas por pilar según el nivel alcanzado, para orientar los planes de mejora.

En resumen, TacticSphere convierte las respuestas del cuestionario en insights accionables para la dirección y los consultores de la empresa.

## 3. Benficiarios

Los principales beneficiarios son:

- PyMEs:

  - Obtienen un diagnóstico rápido y accesible, con recomendaciones adaptadas a sus recursos.

  - Les ayuda a “saber por dónde partir".

- Empresas grandes / corporaciones:

  - Pueden analizar resultados por área, departamento o equipo, identificando brechas internas.

  - Apoya la toma de decisiones a nivel directivo con información segmentada.

- Consultores internos o externos:

  - Cuentan con una herramienta estandarizada para evaluar madurez digital.

  - Reducen tiempos de diagnóstico y pueden enfocar su trabajo en la propuesta de mejora.

- Colaboradores / empleados encuestados:

  - Toman conciencia de cómo su área aporta (o no) a la madurez tecnológica de la empresa.

  - Reciben retroalimentación indirecta a través de los resultados y planes de acción.

## 4. Metodologías

El proyecto se desarrolló bajo la Metodología de Desarrollo en Cascada Tradicional, adecuada para un contexto académico con plazos y entregables bien definidos.

### 4.1 Fases aplicadas

- Inicio y planificación

  - Definición de objetivos y alcance.

  - Elaboración del Plan de Proyecto y acta de Kick-Off.

- Análisis

  - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

  - Modelado de procesos y casos de uso.

  - Elaboración del documento ERS.

- Diseño

  - Diseño de la base de datos (ERD).

  - Diagramas UML (clases, casos de uso).

  - Definición de la arquitectura técnica (backend, frontend, base de datos, analytics).

- Implementación

  - Desarrollo de la API con FastAPI.

  - Configuración y uso de la base de datos (SQLite en desarrollo, PostgreSQL en producción).

  - Desarrollo del frontend en Angular.

  - Implementación de dashboards y exportaciones.

- Pruebas e integración

  - Pruebas unitarias, de integración y de sistema.

  - Validación del flujo completo: empresa → cuestionario → asignación → respuestas → dashboard → exportación.

- Documentación y entrega

  - Manual técnico, manual de usuario y documentación de arquitectura.

  - Preparación de la demo final del MVP.

## 5. Arquitectura

TacticSphere adopta una arquitectura en tres capas:

### 5.1 Capa Backend (API y lógica de negocio)

- Tecnologías: Python 3, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Uvicorn.

- Responsabilidades:

  - Exponer endpoints REST para autenticación, empresas, empleados, pilares, preguntas, cuestionarios, asignaciones, respuestas, analytics y auditoría.

  - Validar datos con Pydantic (esquemas request/response).

  - Implementar la lógica de negocio:

    - Cálculo de puntajes por pilar y global.

    - Normalización de respuestas (Likert, Sí/No).

    - Generación de datos para dashboards.

  - Gestión de autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC).

  - Registro de auditoría (acciones críticas y exportaciones).

### 5.2 Capa de Datos

- Motores:

  - SQLite en desarrollo.

  - PostgreSQL en producción/demo.

- Modelo OLTP normalizado:

  - Tablas para usuarios, empresas, departamentos, empleados, pilares, preguntas, cuestionarios, asignaciones, respuestas, umbrales, recomendaciones, auditoría y leads de consultoría.

- Soporte para reporting:

  - Índices y restricciones pensados para acelerar consultas de dashboard.

  - Diseño preparado para vistas materializadas y agregaciones (respuestas_analytics, kpis_por_empresa, etc.).

### 5.3 Capa Frontend (SPA)

- Tecnologías: Angular 20, TypeScript, RxJS, TailwindCSS, Lucide, ECharts.

- Responsabilidades:

  - Interfaz SPA con componentes standalone y routing protegido por guards.

  - Flujo de encuestas (modo normal y modo simple).

  - Dashboards ejecutivos con ECharts (barras, radar, heatmap, timeline).

  - Gestión de empresas, empleados, cuestionarios y asignaciones.

  - Exportación a PDF y Excel (html2canvas + jsPDF + ExcelJS/xlsx).

## 6. Cronograma y estado de avance

El cronograma definido en el Plan de Proyecto considera 16 semanas (22 de agosto – 5 de diciembre), siguiendo la cascada:

- Inicio y Planificación (Semana 1)

- Análisis (Semanas 2–4)

- Diseño (Semanas 5–6)

- Implementación Backend y BD (Semanas 7–9)

- Implementación Frontend y Dashboards (Semanas 10–12)

- Pruebas e Integración (Semanas 13–14)

- Documentación y Preparación Final (Semana 15)

- Entrega y Presentación (Semana 16)

### Estado actual del proyecto

A la fecha de elaboración de este informe:

- Completado:

  - Inicio y planificación.

  - Análisis (requerimientos RF/RNF y ERS).

  - Diseño (ERD, UML, arquitectura).

  - Backend con FastAPI: modelos, endpoints principales, autenticación JWT, auditoría.

  - Base de datos: esquema OLTP con migraciones Alembic.

  - Frontend base: autenticación, gestión de empresas/empleados, flujo de encuestas.

  - Primer dashboard de analytics y exportaciones (PDF, CSV/Excel).

- En curso:

  - Ajustes de usabilidad en frontend.

  - Refinamiento del módulo de analytics (dashboards más completos).

  - Pruebas sistemáticas y cierre de defectos.

  - Consolidación de documentación final y material para la demo.

- Pendiente (tramo final):

  - Afinar detalles de presentación.

  - Verificación final de criterios de aceptación (UAT) antes de la entrega del 1 de diciembre.

## 7. Costos

### 7.1. Horas de trabajo (costo referencial)

Equipo de 3 integrantes, con una dedicación estimada de 15 horas semanales cada uno durante 16 semanas:

- Horas por integrante: 15 × 16 = 240 h

- Horas totales equipo: 240 × 3 = 720 h

Si se utiliza un valor referencial de $10.000 CLP/hora, el costo teórico sería:

- 720 h × $10.000 CLP = $7.200.000 CLP

En el contexto académico, este costo es simulado, pero sirve para dimensionar el esfuerzo real invertido.

### 7.2. Infraestructura y software

- Notebooks personales: $0 (recursos ya adquiridos).

- Software y frameworks: $0 (FastAPI, Angular, Tailwind, ECharts, PostgreSQL, SQLite, Docker, GitHub, etc., todos open source o con free tier).

- Servicios en la nube: uso de planes gratuitos para ambientes demo/pruebas → $0.

- Dominio/hosting (opcional): se considera un posible gasto alrededor de $50.000 CLP si se desea una demo pública con dominio propio.

Resumen:
 El costo directo del proyecto se mantiene muy bajo gracias al uso de herramientas open source y recursos ya disponibles. El principal “costo” es la dedicación de horas del equipo.

## 8. Métricas de pruebas

Para asegurar la calidad del MVP de TacticSphere, se definieron métricas de prueba orientadas a:

### 8.1. Calidad funcional y técnica

- Cobertura de pruebas unitarias (backend):

  - Objetivo mínimo: ≥ 60% en servicios críticos (autenticación, cálculo de puntajes, exportaciones, endpoints de encuestas).

- Flujo end-to-end validado:

  - Registro de empresa → creación de cuestionario → asignación → respuesta de encuesta → generación de reporte → exportación.

- Integridad de datos:

  - Validación de obligatoriedad y rangos (Likert 1–5).

  - Sin respuestas duplicadas para la misma asignación/pregunta/empleado.

  - Respeto de encuestas anónimas (sin vínculo con empleado_id cuando corresponde).

### 8.2. Rendimiento

- Tiempo de respuesta en UI:

  - Listados y dashboards: ≤ 2 segundos en el 95% de solicitudes comunes.

- Generación de reporte global:

  - Escenario de hasta ~5.000 respuestas → tiempo objetivo ≤ 10 segundos sin errores 5xx.

### 8.3. Seguridad y usabilidad

- Seguridad:

  - Todas las contraseñas almacenadas con hash seguro (bcrypt).

  - JWT con expiración y validación en cada endpoint protegido.

  - CORS configurado por entorno y preparado para HTTPS en despliegues demo.

- Usabilidad (UX):

  - Tareas clave (crear cuestionario, asignar encuesta, ver avance, descargar reporte) realizables por usuarios no técnicos en un tiempo razonable (≤ 3 minutos por tarea).

## 9. Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo de TacticSphere se identificaron varias lecciones importantes:

- La importancia de un buen análisis inicial
 Invertir tiempo en definir bien los requerimientos (RF/RNF), el modelo de madurez y los pilares permitió evitar muchos retrabajos en etapas posteriores.

- El diseño de la base de datos es crítico
 Un ERD bien pensado (multi-empresa, relación cuestionario–pregunta–asignación–respuesta) facilitó después todo el trabajo de analytics, dashboards y exportaciones.

- La integración backend–frontend requiere iteración
 Aunque la metodología base fue cascada, en la práctica se trabajó con pequeñas iteraciones entre API y Angular para alinear formatos de datos, filtros y comportamiento de la UI.

- La usabilidad no es “decoración”
 Ajustes en navegación, mensajes de error y componentes (por ejemplo, autocompletado de empleados y barras de progreso en encuestas) tuvieron un impacto directo en la experiencia del usuario.

- Documentar a tiempo ahorra estrés al final
 Llevar la documentación (ERS, diagramas, tecnologías, pruebas) en paralelo con el desarrollo hizo más manejable la preparación del informe final y la demo.

- Trabajo en equipo y coordinación
 El uso de Git, issues y una distribución clara de tareas permitió que los tres integrantes pudieran avanzar en paralelo (backend, frontend, documentación) sin bloquearse mutuamente.